Załącznik nr 2 do siwz

UMOWA (wzór)

zawarta dnia.........................2016 r. w Rzeszowie pomiędzy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4  35-101 Rzeszów,              ul. Staroniwska 55  NIP  813 36 60432  zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez

…………………………………………………………………………………………………..

a

..................................................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej również „Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zawarto umowę następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na wykonaniu zadania  pn. Wykonanie modernizacji boiska trawiastego  wraz z bieżnią  dwutorową przy Szkole  Podstawowej Nr 14 wchodzącej w skład  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4  w Rzeszowie  przy ul. Staroniwskiej   55  .

2. Zadanie, o którym mowa w ust.1 zostało ujęte w planie finansowym Zespole  Szkolno-Przedszkolnym Nr 4

w Rzeszowie na rok 2016.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: dokumentacja budowlana , przedmiar robot ,specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót,  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ,przedmiar robót, dokumentacja

przetargowa ,  stanowiące integralną część  umowy.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalają następujące terminy:

1) rozpoczęcia robót: dzień przekazania terenu budowy.

2) wykonania przedmiotu umowy:  do 60 dni  od daty podpisania umowy .

2. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany

zgodnie z § 11, w terminie określonym w ust. 1 pkt 2, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

3. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz

wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe .

2. Wysokość wynagrodzenia   za przedmiot umowy  wynosi:  netto: ………       …zł, brutto: ……..………zł  (słownie : ………..………………………………………………….…….……………………………………………………………………...).

3. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto określone w ust. 2.

4.Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość  wynagrodzenia za przedmiot umowy ,jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu umowy .

5.Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) określonego w ust. 2 ustalona została w oparciu o

przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.

6.W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy- w zakresie

niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane .

7.Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług  obowiązująca w dniu jej wystawienia

( w dniu powstania obowiązku podatkowego)

8. Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługującej mu wierzytelności od Zamawiającego.

9. Rozliczenie Wykonawcy za roboty będzie się odbywało na podstawie  faktur przejściowych i faktury końcowej.

Wykonawca wystawiać będzie faktury przejściowe i faktury końcowe osobno dla każdego zadania tj  :

dla  zadanie nr 1 – bieżnia dwutorowa i dla  zadanie nr 2 -  boisko o nawierzchni trawiastej  .

10.Faktury przejściowe mogą  być wystawiona  nie częściej niż raz w miesiącu .

11.Podstawą wystawienia faktury  przejściowej  będzie protokół odbioru częściowego robót, w którym Inspektor nadzoru  i

Kierownik budowy określający procentowe zaawansowanie z rzeczywistego  wykonania ilości  robót w danym okresie.

12. Suma faktur  przejściowych nie może przekroczyć wartości 90% wynagrodzenia, a pozostała część wynagrodzenia

zostanie  zapłacona na podstawie faktury końcowej.

13. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół wykonanych robót i protokół odbioru końcowego robót.

14.Termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego łącznie: faktury wraz z

podpisanym protokołem odbioru robót oraz dowodów na spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 15.*

15. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w banku …………………………………………….……………….…

nr konta …..……………… Nabywcą faktur jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4  35-101 Rzeszów, ul.Staroniwska 55

NIP 813 36 60 432 . Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego zawiadomienia

złożonego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez osoby upoważnione do reprezentacji.

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego  należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie

Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i

dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych:

1) oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich

należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być

wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu

wykonanych robót, w związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z Podwykonawców oraz dalszych

Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty.*

17. Dokumenty składane zgodnie z ust. 15  w przypadku drugiego protokołu odbioru powinny dokumentować również zakres

objęty pierwszym protokołem odbioru.*

18.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy ,który zawarł  zaakceptowaną  przez Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo ,której

przedmiotem są  roboty budowlane ,lub który zawarł  przedłożoną Zamawiającemu   umowę o podwykonawstwo , której

przedmiotem są usługi , w przypadku uchylenia się  od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę ,

Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę  zamówienia na roboty budowlane *.

19.Wynagrodzenie ,o którym mowa w ust.18 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są  roboty budowlane lub po przedłożeniu

Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są

dostawy lub usługi.*

20. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłącznie  należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania .*Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa

Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania .

21.W przypadku zgłoszenia uwag ,o których mowa w ust.20, w terminie 7 dni  od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie

Zamawiający może :

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ,jeżeli Wykonawca

wykaże  niezasadność takiej zapłaty ,albo

2) złożyć do depozytu sądowego  kwotę potrzebną  na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości  Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub

podmiotu ,któremu płatność się należy  *

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca  wskaże zasadność takiej zapłaty .*

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca

kwotę  wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia  należnego Wykonawcy .*

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez

Zamawiającego.*

24. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś Podwykonawca dalszemu

Podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż 30 dni od

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac.*

§ 4

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU

1. Strony określą w protokole jakie materiały zostały zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania robót

wyburzeniowych ze wskazaniem ilości i jakości tych materiałów.

2. Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub

wyburzonych materiałów (np. przekazanie ich do złomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub

przeznaczenie ich do ponownego wbudowania bądź zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do:

1) usunięcia poza teren budowy materiałów z rozbiórki i demontażu, które nie nadają się do ponownego wbudowania z

poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21) oraz ponosi

odpowiedzialność za powyższe działania,

2) segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako surowiec wtórny,

3) przetransportowania materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu surowców wtórnych,

4) strzeżenia mienia z odzysku, o którym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia przez Przedstawiciela

Zamawiającego.

4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek poinformowania przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w §5 o terminie i miejscu

dostarczenia materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu surowców wtórnych na dwa dni robocze

przed terminem planowanej dostawy.

§ 5

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Z ramienia Wykonawcy obowiązki Kierownika Budowy pełnić będzie: …………….………………………………………..

2. W imieniu Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie ….: …………………………….……………….

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu pisemną  propozycję zmiany osoby określonej w ust. 1 nie

później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Zaakceptowana zmiana nie wymaga zmiany umowy.

4. Zamawiający upoważnia : ………………………………………………………………………………………………..

do dokonania odbiorów robót budowlanych i podpisania protokołów odbiorów wraz z rozliczeniem robót, w tym odbioru

przedmiotu umowy , oraz czynności wynikających z § 7.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2 i 4. O dokonaniu zmiany, Zamawiający powiadomi

na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

6. Osoby o których mowa w ust. 1 i 2 działają również w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) zapewnienia niezbędnej obsługi geodezyjnej budowy, wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie jej Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej

2) opracowania planu BIOZ,

3) prowadzenia dokumentacji budowy  zgodnie z ustawa Prawo Budowlane,

4) urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy i robót oraz utrzymanie w/w składników w należytym

stanie,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową,  projektem budowlanym , przedmiarem robót , Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, aktualnie obowiązującymi przepisami, prawem budowlanym, wydanymi na

jego podstawie aktami  wykonawczymi i innymi obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych,

7) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu budowy,

dróg tymczasowych, dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy,

8) przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót,

9) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonanych robotach,

10) uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową Wykonawca z nich

korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w teren,

11) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych określonych w § 11 ust. 1 pkt 1-3

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na tereny robót pracownikom organów państwowego nadzoru

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji.

5. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie

Zamawiającego (Inspektora nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów

deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Polską Norma lub Aprobatą techniczną dla

wbudowanych materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a

przed odbiorem przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest obowiązany informować Inspektora nadzoru  o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą

mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowanie Zamawiającego o niemożności

wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

7. Wykonawca obowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń Inspektora nadzoru , zgodnie ze Specyfikacją

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującym prawem.

§ 7*

Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót.

§ 7*

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres robót:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

2. Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia

publicznego na roboty budowlane, do przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści

zgodnej z projektem umowy.

4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie

spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą  a

Za mawiającym,

2) przedmiot zamówienia musi być precyzyjnie określony,

3) termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej

umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia

przewidzianego dla Wykonawcy, za ten zakres robót,

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę ,

b) dotyczących dokonywania przez Wykonawcę zmniejszeń (zatrzymań) wynagrodzenia Podwykonawcy,

6) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, niespełniającej wymagań, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniające wymagań

określonych w ust. 4.

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy

lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo dotyczących dostawy mediów,

usług geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowań projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych, usług

sprzętowo-transportowych o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wyłączenie, o którym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż

10 000.00 zł.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej Zgody Zamawiającego.

14. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i

Wykonawcy.

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy

Podwykonawców.

16. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących

Podwykonawców.

17. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia

prac.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z

prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim z powodu niewykonania

lub niewłaściwego wykonania umowy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa

oraz metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

4. Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie będzie

wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawnych.

§ 9

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru przez Zamawiającego wszystkie asortymenty robót, a zwłaszcza

roboty zanikające i ulegające zakryciu.

2. Warunkiem odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu będzie pisemne zgłoszenie  tych robót przez Kierownika

budowy. Zgłoszenie powinno być dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakończenia

robót  przewidzianych do odbioru. Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty

zawiadomienia.  Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona  przez

Inspektora nadzoru w  protokole wykonanych robót  sporządzonym przez Wykonawcę .

3.Ilekroć w umowie w umowie jest mowa o dniach roboczych ,to uważa się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem  świat .

§ 10

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru roboty częściowe, dokonując pisemnego zgłoszenia .

Inspektor nadzoru przystąpi do częściowego odbioru robot  niezwłocznie od otrzymania  zawiadomienia nie później jednak

niż w terminie  3 dni roboczych . Z czynności tej sporządzony będzie protokół częściowego odbioru robót .

3. Inspektor nadzoru może odmówić podpisania protokołu częściowego odbioru robót, jeśli w zgłoszonych robotach wykryje

wady lub inne niezgodności z niniejszą umową.

4. Podpisanie protokołu częściowego odbioru robót stanowić będzie podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury

przejściowej, o której mowa w § 3. Wystawienie faktury przejściowej przed podpisaniem protokołu częściowego odbioru

robót jest niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiającego jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

§ 11

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzględnieniem czasu na dokonanie czynności określonych poniżej zgłosi Inspektorowi nadzoru gotowość

do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej. Razem z zawiadomieniem Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru:

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy  zgodnie dokumentacją ,określone

w ustawie Prawo Budowlane,

2)dokumentacje powykonawczą ,w tym kompletną dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami przez projektanta

3) deklarację zgodności  z Polska Norma lub Aprobata Techniczną lub certyfikaty dla wbudowanych materiałów,

4) deklarację własności użytkowych, krajowe deklaracje zgodności z Polska  Norma lub Aprobata Techniczna dla

wbudowanych materiałów,

2. Inspektor nadzoru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę dokona sprawdzenia czy roboty zostały

zakończone, a dokumentacja określona w ust. 1 jest kompletna. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna spełnienie warunków

określonych w ust. 2 to powiadomi o tym Zamawiającego. Dostarczenie wymienionych w ust.1 pkt 1-2  dokumentów jest

warunkiem przystąpienia Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający dokona odbioru

przedmiotu umowy w ciągu 7 dni, licząc od daty powiadomienia przez Inspektora nadzoru. Z odbioru przedmiotu umowy

zostanie spisany protokół odbioru przedmiotu umowy.

4. Jeżeli Zamawiający w trakcie odbioru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone to odmówi odbioru do czasu

zakończenia robót.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może odmówić odbioru jeżeli przedmiot

umowy będzie wykonany niezgodnie z  zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle

istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone usterki i niedoróbki w protokole odbioru zostaną zawarte

ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich

usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o obniżeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

7. Częściowe odebranie danych robót, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru robót w tej części.

Oznacza to w szczególności, że Zamawiający może żądać usunięcia przez Wykonawcę wszelkich usterek wykrytych lub

powstałych w czasie ich prowadzenia, a odebranych częściowo, również po odbiorze częściowym, a także w ramach

końcowego odbioru robót .

8. Wraz ze złożeniem ostatniej faktury Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty

potwierdzające brak zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców:

1) oryginały zbiorczych oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu

wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności przy czym każde z tych oświadczeń

powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po dniu protokolarnego

odbioru przedmiotu umowy,

2) komplet protokołów odbioru od Podwykonawców.*

§ 12

RĘKOJMIA

1. Okres rękojmi na przedmiot umowy ustala się na ……… miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich

usunięcia w ciągu 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego w formie pisemnej.

3. Termin usunięcia usterek określi Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą .

4. Z czynności usunięcia usterek Wykonawca   sporządzi protokół  podpisany przez Zamawiającego potwierdzający

usunięcia usterki .

5. Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na celu ustalenie stanu robót i

stwierdzenie usunięcia wad z okresu rękojmi i spisany będzie z tej czynności protokół z przeglądu.

6.W okresie trwania rękojmi dokonywane będą z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy

wykonanych robot w okresie co 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego .

§ 13

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy kwotę zabezpieczenia  w wysokości …………………zł (słownie: ....................................................................złotych ).

tj.; 5 % wartości brutto robót z oferty  w formie zgodnej z art.148 ustawy Prawo Zamówień publicznych

- Zwrot 70 %  kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie  30 dni licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go  przez Zamawiającego za należycie wykonany

3.   Zwrot pozostałej części (30 %)  nastąpi  w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

4.    W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy formie  innej niż pieniężna ,to w razie

przedłużenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany  jest do przedłużenia terminu obowiązywania

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 14 dni przed upływem terminu zabezpieczenia .

5.   Jeżeli zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie wniesione formie  innej niż pieniężna, która wymaga

informowania gwaranta o zmianach umowy bądź ,bądź informowania go o zmianach i uzyskaniu jego akceptacji w tym

zakresie ,to Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie

przyjęcia przez gwaranta i jego akceptację wprowadzonych zmian ,bądź wnieść nowe zabezpieczenie .

§ 14

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień

zwłoki,

3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłużej niż 14 dni – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za

każdy dzień przerwy, licząc powyżej 14 dnia przerwy, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie .,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy będzie wykonywał Podwykonawca - w wysokości 0,1 %

wynagrodzenia,

6) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w

wysokości 0,1% należnego Podwykonawcy wynagrodzenia za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej

zapłaty,*

7) nieprzedłożenie  przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy przypadek nieprzedłożenia,*

8) nieprzedłożenie  przez Wykonawcę  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  lub

jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy przypadek nieprzedłożenia,*

9) brak  zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia , za każdy

przypadek braku zmiany *

2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia.

3. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie

bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe.

4. W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy,

składając właściwe oświadczenie.

§ 15

UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie.

3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia,

4) uzyskania informacji ,iż Wykonawca pomimo obowiązku osobistego wykonywania robót budowlanych wykonuje roboty

przy pomocy Podwykonawcy licząc od dnia kiedy Zamawiający  dowiedział się o tym fakcie .

- W razie ,gdy Wykonawca nie przedłuży  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w myśl § 13 ust.4, to

Zamawiającemu przysługuje  umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni ,licząc od upływu terminu

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację

robót  wg stanu na dzień odstąpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może powierzyć

sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn

leżących po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej w pkt 4 Zamawiający może

powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do

dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane.

7. Postanowienia ust. 5,6   stosuje się także w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający

odstąpił od umowy na podstawie ustawy.

8. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów,

określonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe.

8. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, określonych w ust. 3 pkt. 2 i

5 wraz z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.

§16

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Strony mogą dokonywać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu

lub opóźnieniu robót w przypadku:

1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót zgodnie z

normami, innymi przepisami jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności,

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, które

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

3) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności, zezwoleń, uzgodnień itp. do których właściwe organy są

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli okres załatwienia sprawy przekroczy okres przewidziany w przepisach

prawa, o ile Wykonawca nie ponosi za to odpowiedzialności,

4) odmowy wydania przez właściwe organy zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

5) niemożności wykonania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub wstrzymuje wykonanie

robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

2. Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia lub przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy

w przypadku:

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

2) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami w zakresie niezbędnym

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

3) w zakresie znalezisk archeologicznych ,występowania niewypałów ,napotkania nieinwentaryzowanych  lub błędnie

zinwentaryzowanych instalacji lub innych obiektów budowlanych ,które mogą skutkować  niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem umowy .

3. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia lub zmiany Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca zobowiązał się do

osobistego wykonania robót lub części robót.

- Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w stosunku do oferty Wykonawcy w przypadkach w § 3 ust. 6 i ust.16

niniejszej umowy .

§ 17

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień

Publicznych.

2. Integralną część umowy stanowi: Projekt budowlany ,Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacja

przetargowa, oferta   wykonawcy,  kosztorys  ofertowy, umowa konsorcjum / współpracy/ * , wzór oświadczenia

Podwykonawcy, zamieszczone  w SIWZ.

3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej ( aneks do umowy ) pod rygorem nieważności , za wyjątkiem zmian

wymienionych w § 5 umowy.

§ 19

1. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:

1) Zamawiający : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4  35-101 Rzeszów, ul. Staroniwska 55

e-mail:  sekretariat @zszp4. resman.pl

2) Wykonawca - …………………………………………… e-mail. ………………….

2. Każda zmiana adresu, określonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek

doręczenia.

4. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1 oraz sposób kontaktu

bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e- mailową na adresy podane w ust. 1.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                       WYKONAWCA:

……………………………                                                                                                             .. …………………………………

Załącznik nr 1

Zadanie Inwestycyjne : Wykonanie modernizacji boiska trawiastego  wraz z bieżnią  dwutorową przy

Szkole  Podstawowej Nr 14 wchodzącej w skład  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4  w

Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej   55

Zamawiający : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4  35-101 Rzeszów, ul.Staroniwska 55

Wykonawca : ….............................................................................................................

Podwykonawca : ….......................................................................................................

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

Oświadczam niniejszym, że otrzymałem wymagalne wynagrodzenie za zakres robót objęty moja fakturą nr …………… z dnia ………….. wystawioną Wykonawcy.

Podpisanie niniejszego oświadczenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikające z wykonania zakresu robót określonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru częściowego robót  .

Jednocześnie oświadczam, że na w/w zadaniu nie zatrudniam dalszych podwykonawców.*

Data : …………………………..              ........................................................................

(pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Podwykonawcy)

….................................................................

(pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCY

Nazwa zadania inwestycyjnego : Wykonanie modernizacji boiska trawiastego  wraz z bieżnią  dwutorową przy

Szkole  Podstawowej Nr 14 wchodzącej w skład  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Nr 4  w Rzeszowie  przy ul. Staroniwskiej   55

Umowa nr.. ……………………….………… z dnia : …………………………………

Wykonawca/ adres : ………………………………………………………………………..

Podwykonawca/adres ……………………………umowa nr ………………………………

| Nr umowy z Podwyko- nawcą | Data faktury Podwykonawcy dla Wykonawcy | Rodzaj robót wg harmonogramu | Wartość robót wg umowy Wykona-wcy z Podwyko- nawcą | Wartość robót narastająco | Zawan-sowanie umowy % | Data dostarczenia oświadczenia Podwykonawcy o zapłacie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawienie należy prowadzić dla każdego podwykonawcy osobno i dla każdej umowy z Podwykonawca osobno.